**Gesamtaufwand-Stunden**

**“I am not in the Moodle”**

**1. Planung Sprint 1**

Am Anfang des Projekts haben wir uns folgenden Plan gesetzt:

Da die Lehrveranstaltung mit 2 ECTS gewichtet wird, planten wir mit 50 Stunden pro Person – insgesamt 250 Stunden. Im Endeffekt stellte sich unsere erste Schätzung als sehr zutreffend heraus!

**2. Auflistung aller Stunden:**

**Individuelle Stunden pro Person:**

* Lukas Kalab
  + 45,5 Stunden
* Maximilian Kaltenreiner
  + 51,25 Stunden
* Johannes Mantler
  + 29 Stunden
* Susanne Pennatzer
  + 28 Stunden
* Jennifer Posch
  + 31,3 Stunden

**Zoom Meetings mit Betreuungslektor:**

1. 22.02.2024
2. 21.03.2024
3. 25.04.2024
4. 10.05.2024
5. 06.06.2024
6. 20.06.2024

Alle Meetings dauerten ca. eine halbe Stunde. Thema war immer der vorherige Sprint.

Gesamtaufwand: 3 Stunden pro Person.

Die besprochenen Themen wurden direkt in Userstorys umgesetzt!

**Gruppenmeetings:**

1. 22.02.2024

* 1,5 Stunden pro Person
* Thema: Erstes Treffen – Entscheidung über Thema

1. 11.03.2024

* 1,5 Stunden pro Person
* Thema: Planung Sprint 1

1. 28.03.2024

* 3 Stunden pro Person
* Thema: Meeting Sprint 1 und Planung Sprint 2

1. 15.04.2024

* 1 Stunden pro Person
* Thema: Planung Sprint 3

1. 29.04.2024

* 1,5 Stunden pro Person
* Thema: Merge von großen Code snippets und Planung Sprint 4

1. 13.05.2024

* 2,5 Stunden pro Person
* Thema: Größeres Bugfixing und Planung Sprint 5

1. 27.05.2024

* 1,5 Stunden pro Person
* Thema: Planung Sprint 6

1. 10.06.2024

* 1 Stunde pro Person
* Thema: Planung Sprint 7

1. 20.06.2024

* 1 Stunde pro Person
* Thema: Videoaufnahme und Endgespräch innerhalb der Gruppe

Gesamtaufwand: 14,5 Stunden pro Person.

**3. Gesamtauflistung aller Stunden pro Person und für das Projekt:**

* Lukas Kalab
  + 63 Stunden
* Maximilian Kaltenreiner
  + 68,75 Stunden
* Johannes Mantler
  + 46,5 Stunden
* Susanne Pennatzer
  + 45,5 Stunden
* Jennifer Posch
  + 48,8 Stunden

**Gesamtaufwand für das Projekt:**

242,55 Stunden